Итоги

по отрасли «Строительство» за 9 месяцев 2015 года

По основным показателям в отрасли «Строительство» за 9 месяцев текущего года достигнуты следующие результаты.

**Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»** в сентябре 2015 года составил 3,2 миллиарда рублей, или 82% к сентябрю 2014 года.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе - сентябре 2015 года составил 32,93 миллиарда рублей, или 112,4% к соответствующему периоду 2014 года.

Рост объемов работ с начала года по-прежнему удается сохранить за счет увеличения объемов в жилищном, дорожном строительстве, за счет объемов по строительству Курской АЭС-2.

**По жилищному строительству** итоги 9 месяцев текущего года выглядят следующим образом.

 За январь-сентябрь 2015 года организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 375,007 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что составило 100,8 % к аналогичному периоду 2014 года.

 Ввод в действие индивидуальных жилых домов составил 142,9 тыс. кв. м, что на 19,5 % больше, чем в 2014 году за тот же период.

 В целом по области удается сохранять объемы ввода жилья не ниже уровня прошлого года.

 В то же время по итогам 9 месяцев текущего года только в 5 муниципальных образованиях области годовое задание выполнено на 70 % и более: Железногорском (83,3 %), Тимском (77,9 %), Щигровском (75,2 %) районах, городах – Курске (80,3 %) и Железногорске (76,2 %).

 Низкие показатели (менее 30 %) по вводу жилья сложились в Обоянском (13,1 %), Рыльском (10,6 %), Суджанском (26,0 %), Фатежском (18,8 %) районах, в г. Курчатове (22,14 %) и в г. Щигры (23,9 %).

 **Среднемесячная начисленная заработная плата** (без выплат социального характера) по виду экономической деятельности «Строительство» в августе текущего года составила 24,2 тыс. рублей или 92,9% к аналогичному периоду прошлого года.

 За январь-август 2015 года -22,86 тыс. рублей или 96,2% к 2014 году и 93,3% к установленному показателю в отрасли.

В 2015 году комитету строительства и архитектуры Курской области на строительство объектов предусмотрены средства областного бюджета в объеме **606 миллионов 670 тысяч рублей**, в том числе:

339 миллионов 600 тысяч рублей - на строительство объектов государственной собственности Курской области;

267 миллионов 70 тысяч рублей - на строительство объектов муниципальной собственности.

 В текущем году к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершено строительство Мемориального комплекса Героям Северного фаса Курской дуги - Монумента «Тепловские высоты» в Поныровском районе. Строительство объекта осуществлено за счет средств федерального и областного бюджетов.

 За счет средств областного бюджета выполнены работы по реконструкции автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО) населения Курской области (объект «Ланда»), созданию зон экстренного оповещения населения Курской области в рамках комплексной системы экстренного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. II-III этапы строительства.

Завершено строительство и введены в эксплуатацию два детских сада по 140 мест каждый в г. Льгове и пос. им. К.Либкнехта Курчатовского района.

Строительство указанных объектов осуществлено инвестором ООО «Курсктехнострой» и приобретено администрациями Курчатовского района и города Льгова за сет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках реализации Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Администрацией Курской области по модернизации региональной системы дошкольного образования в субъекте Российской Федерации. Кроме этого, завершена реконструкция детского сада на 110 мест по ул. Запольная в г. Курске.

 Введены в эксплуатацию самотечный и напорный канализационные коллекторы в пос.Кшенский Советского района общей протяженностью 3345 м. Строительство объектов осуществлено за счет субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета.

В текущем году в рамках реализации ФЦП «Жилище» на продолжено выполнение работ по расширению водопровода г. Курска. Данное мероприятие осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета г.Курска и инвестиций МУП «Курскводоканал».

В настоящее время выполняются работы по строительству и реконструкции магистральных сетей по г. Курску, входящих в состав Шумаковского водозабора.

 В текущем году за счет средств ОАО «Газпром» завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом и бассейном в пос.Кшенский Советского района.

 Кроме этого в 2015 году в рамках реализации и программы «Газпром-детям» на территории образовательных учреждений Курской области построено 30 многофункциональных спортивных площадок.

 До конца года намечено завершить строительство центральной районной больницы в г. Фатеже на 76 коек, двухъярусной стоянки-гаража по ул. Кавказская в г. Курске, детского сада на 140 мест в Суджанском районе, физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Железногорске, построить 3 км сетей водоснабжения.

 По итогам 9 месяцев текущего года в регионе введено в эксплуатацию 264,5 км газораспределительных сетей, газифицировано 3230 домовладений (квартир).

 В рамках Плана-графика синхронизации выполнения Программ газификации по Курской области на 2015 год, реализуемого с привлечением средств ПАО «Газпром», в текущем году намечено построить и сдать в эксплуатацию 2 межпоселковых газопровода в Дмитриевском и Советском районах общей протяженностью 72,3 км, что позволит газифицировать 1089 домовладений (квартир), перевести на газообразное топливо 5 котельных объектов социального назначения.

 Кроме того, планируется приступить к строительству 5 межпоселковых газопроводов в Дмитриевском, Касторенском, Курчатовском, Льговском и Черемисиновском районах общей протяженностью 108,5 км, а также газопровода-отвода и ГРС п. Никольский Большесолдатского района.